Project Charter

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Siglas del proyecto |
| Escuela de Vuelo Escuadrilla Halcón | EVEH |

|  |
| --- |
| Descripción del proyecto: ¿Qué, ¿Quién, ¿Cómo, Cuándo y Dónde? |
| El proyecto “Escuela de Vuelo Escuadrilla Halcón”, consiste en el desarrollo de un sistema de información para la gestión de los pilotos, aeronaves y vuelos. Además de poder revisar los datos de la escuela por los pilotos autorizados  El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes:   * Ing. Celso Luis Lagos -> Líder * Ing. Jordan Donoso -> Programador SQL, Gestión de Riesgos * Ing. Diego Silva -> Diseñador de BD, SCM * Ing. Bastián Lillo -> Analista de Procesos, QA * Ing. Diego Madariaga->Analista de requisitos, Tester   El proyecto será realizado desde el 16/08/16 hasta el 09/12/16. Donde el proyecto se realizará en la sede de Duoc de Viña del mar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos Del proyecto | | |
| Concepto | Objetivos | Criterios de Éxito |
| 1.Alcance | Cumplir con el desarrollo del sistema de información, además de toda la documentación de ella y capacitación. | Aprobación de todos los entregables por parte del cliente. |
| 2.Tiempo | Concluir el proyecto en el plazo solicitado. | Concluir el proyecto el día 09/12/16. |
| 3.Costo | Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $7,011.900. | No exceder el presupuesto del proyecto. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cronograma de hitos del proyecto | |
| Hito o Evento Significativo | Fecha programada |
| Primera Entrega | 09/09/16 |
| Segunda Entrega | 28/10/16 |
| Tercera Entrega | 09/12/16 |